# TP AI – Пътна карта и насоки за разработка
(с помощта на AI coding инструмент)

Версия: v1.0   |   Дата: 11.02.2026

# 1. Обзор

Този документ описва практична пътна карта и стъпки за разработка на приложението с помощта на AI coding инструмент (напр. Cursor, GitHub Copilot, ChatGPT). Основните принципи са: детерминистично извличане (без LLM), оркестратор, който насочва към агенти, строги правила за „source-of-truth“, доказателство за всяко твърдение и защитен „gate“ преди експорт, който предупреждава и предлага поправки при липсваща информация или конфликти.

# 2. Модули на архитектурата

## 2.1 Frontend

Чат UI (потребителят комуникира само с Оркестратора).

Качване на документи (тръжни файлове, график, при нужда – правни snapshot-и).

Преглед: предупреждения, конфликти, тагове за липсваща информация, (по избор) панел за доказателства.

Експорт бутон, който винаги стартира „Проверка преди експорт“ преди DOCX/PDF.

## 2.2 Backend услуги

Orchestrator service: интерпретация на намерение, routing към агенти, enforce на заключвания, агрегация на резултати.

Детерминистично извличане: парсъри/нормализатори за тръжни документи, MS Project график и Lex snapshot-и.

Хранилища: outline/sections DB, schedule snapshots, evidence store, law snapshot store.

Guardrails: филтър за prompt-injection, JSON schema validation, еднократен JSON repair, policy checks.

Проверка преди експорт: сканира за [ЛИПСВА ИНФОРМАЦИЯ], остарели доказателства и нерешени конфликти; предлага поправки.

Exporter: DOCX генерация с версионирани шаблони; доказателствата не се включват в крайния документ по подразбиране.

## 2.3 Агенти (LLM)

Агент „Структура“: създава/редактира outline на база тръжните документи.

Агент „График“: извлича задачи/ресурси от snapshot на графика; използва стабилни ID (UniqueID).

Агент „Чернова“: генерира раздели; задължително цитира evidence_map и спазва lock-овете.

Агент „Проверка“: проверява твърдения, генерира conflicts[] и структурирани patch-ове.

Агент „Законодателство“: отговаря на правни въпроси чрез Lex snapshot-и и маркира несъответствия по дата.

# 3. Контракти за данни и JSON схеми

Започнете със JSON схеми. Всеки агент трябва да връща точно един JSON обект (без markdown/допълнителен текст) и да включва "schema_version". Backend-ът отхвърля невалидни отговори и допуска най-много един опит за repair.

## 3.1 Препоръчани идентификатори

project_id: стабилен UUID.

outline_version: монотонно число или хеш; променя се само при редакция на структурата.

schedule_snapshot_id: UUID при всеки импорт на графика; неизменяем референтен обект.

mpp_task_uid: MS Project UniqueID (каноничен идентификатор на задача в рамките на snapshot).

paragraph_uid: стабилен UUID за параграф (в DB), не се извежда от текста.

evidence_status: fresh | stale | missing (на ниво параграф).

## 3.2 Условия за „gate“ преди експорт

Ако има [ЛИПСВА ИНФОРМАЦИЯ] → по подразбиране блокира експорт; показва предупреждение и предложения за поправка.

Ако evidence_status = stale → предупреждение и предложение за повторна проверка/прегенериране.

Ако има нерешени conflicts[] → блокира експорт, освен при изрично override от потребителя.

# 4. Пътна карта за разработка

## Фаза 0 – Основи (1–2 седмици)

Създаване на репо, схеми, хранилища и скелет за детерминистично извличане.

Доставки:

Repo scaffold + CI (lint, unit tests, schema tests).

JSON схеми за всички агентски отговори.

Pipeline-и: тръжни документи → chunks, график → snapshot JSON, съхранение на Lex snapshot-и.

DB модели за outline/sections/paragraph_uid/evidence_status.

Критерии за изход:

Схемите валидират с фикстури.

Извличането дава възпроизводими резултати (стабилни хешове).

Базови API endpoint-и за upload + създаване на проект.

## Фаза 1 – MVP на Оркестратора (2–3 седмици)

Чат цикъл потребител→оркестратор и routing към агенти за структура и график.

Доставки:

Orchestrator service с routing правила и enforce на lock-ове.

Интеграция на агент „Структура“ (create/edit outline).

Интеграция на агент „График“ (import/validate/store schedule_snapshot_id).

Guardrails: JSON-only + single-pass repair + injection filter.

Критерии за изход:

Потребителят създава проект, качва входни данни, генерира структура и импортва график.

Заключена структура и график са задължителни преди чернова.

Всички agent outputs се записват с audit записи.

## Фаза 2 – Чернова + Проверка (3–5 седмици)

Генериране на раздели с доказателства и цикъл за patch-ове от проверката.

Доставки:

Агент „Чернова“ (генерация + evidence_map).

Агент „Проверка“ (conflicts[] + структурирани patch-ове).

Patch applier (replace/insert/remove по paragraph_uid).

Жизнен цикъл на evidence_status (fresh/stale/missing).

Критерии за изход:

Раздел може да се генерира, провери, пачне и провери отново.

Проверката детерминистично хваща липси/конфликти.

UI показва статус по раздел и нужни действия.

## Фаза 3 – Gate + Експорт (2–3 седмици)

Безопасен експорт с предупреждения и предложения за поправка.

Доставки:

Проверка преди експорт: сканиране за missing-info/stale/conflicts.

UI предупреждения с списък засегнати раздели + препоръчани действия.

DOCX експортер с шаблони; възпроизводим изход.

Критерии за изход:

Експортът е блокиран при missing-info (освен при изричен override).

Експортният DOCX е без доказателства и без placeholders.

Регресионни тестове за формат и съдържание.

## Фаза 4 – Утвърждаване + Скалиране (ongoing)

Надеждност, производителност и проследимост.

Доставки:

Job queue за тежки операции (ingest/draft/export).

Кеширане и индексиране на chunks за evidence.

Наблюдаемост: dashboards + audit search + RBAC.

Prompt regression тестове + „golden“ JSON фикстури за агенти.

Критерии за изход:

Няма критични грешки в E2E потоци върху тест корпус.

Стабилно време за работа при големи тръжни документи и графици.

Ясна одитируемост на промени и експорти.

# 5. Практичен процес с AI coding инструмент

Използвайте AI инструмента като „pair programmer“, но поддържайте системата детерминистична и test-driven. Ключът е да давате малки задачи, ясни контракти и тестове за приемане.

## 5.1 Как да промптвате инструмента

Започвайте всяка задача с: цел, ограничения, вход/изход и точни файлове за промяна.

Дайте JSON схемата (или част от нея) и поискайте код, който валидира срещу нея.

Поискайте тестове първо: unit + минимум 1 integration тест + фикстури.

Правете малки PR-и: една функция/модул на PR.

## 5.2 Промпт шаблони

Шаблон A – Имплементация на модул:

Имплементирай <module>. Ограничения: JSON-only, schema validation, без мрежови заявки от агенти, детерминистично извличане. Файлове: <list>. Дай: код + тестове + кратка документация. Приемане: <tests pass + пример request/response>.

Шаблон B – Нов агент / промяна на схема:

Обнови схемата с <field>. Обнови routing правилата на оркестратора и мапинга към storage. Добави/обнови фикстури и тестове. Ако има DB промени – дай миграционен план.

## 5.3 Guardrails при работа с AI

Не приемайте промени в бизнес правилата без обновени тестове и фикстури.

Дръжте промптовете/конфигите във version control и ги ревюирайте като код.

Не „омекотявайте“ детерминистични части (ingestion/export) с LLM логика.

Правилата за доказателства и source-of-truth са инварианти – нарушението трябва да е тест failure.

# 6. Инженерен чеклист

Валидация на схеми на всяка граница (ingest → store → agent → patch → export).

Lock-ове: черновата изисква заключени outline + schedule snapshot.

Канонични ID навсякъде (paragraph_uid, schedule_snapshot_id, mpp_task_uid).

Проверка преди експорт винаги се изпълнява; missing-info → предупреждение + предложения за поправка.

Одит лог: кой/какво/кога, before/after дифове, референции към доказателства.

E2E тест корпус (мин. 5 търга) с „golden“ изходи за регресии.

# Приложение A – Препоръчан layout на репото

apps/web – frontend UI

services/api – оркестратор + API endpoints

services/ingestion – парсъри, chunking, нормализация

services/agents – клиенти за агенти, схеми, фикстури

services/export – DOCX генерация + шаблони

packages/schemas – споделени JSON схеми + валидатори

tests/e2e – „golden“ тестове + фикстури

# Приложение B – Диаграма на архитектурата

Диаграмата по-долу обобщава модулите и основните потоци от данни.